|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден приказом департамента |
|  | экологической безопасности и |
|  | природопользования Курской области |
|  | от «17» октября 2016 № 452/01-10 |

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на текущий финансовый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы |  Статус <1> | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) <2> | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации<3> | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государственной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 191365,570 | 95943,575 | 110437,600 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» | Х | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | 2016 | 2020 | Х | 671,575 | 844,276 | 4355,000 |
| 1.01. | Основное мероприятие 1.01.Ликвидация накопленного экологического ущерба |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Ликвидация накопленного экологического ущерба | 2016 | 2020 | 81906022010100000 000 | 549,075 | 549,075 | 2565,000 |
| 1.01.1. | Мероприятие 1.01.1. Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Ликвидация экологического ущерба, связанного с проблемой хранения на территории Курской области бесхозных непригодных к применению ядохимикатов и других опасных отходов, обеспечение экологической безопасности региона и улучшение состояния среды проживания | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 81906022010112300 200 | 549,075 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.01.1.1 Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | \* | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 1.02. | Основное мероприятие 1.02.Регулирование качества окружающей среды |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Предотвращение полного исчезновения немало прекрасных, особо ценных ландшафтов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, улучшение экологических условий проживания населения области, повышение эффективности регионального государственного экологического надзора | 2016 | 2020 | 81906032010200000 000 81906052010200000 000 | 122,500 | 295,201 | 1140,000 |
| 1.02.1. | Мероприятие 1.02.1. Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Сохранение уникальных мест Курской области, обоснование придания территории статуса особо охраняемой природной территории, определение границ и закрепление статуса особо охраняемых природных территорий | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 81906032010212310 200 | 72,500 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.02.1.2 Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | \* | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.02.1.3 Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | \* | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.02.1.4Паспорта памятников природы территорий Курской области разработаны | \* | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 1.02.2. | Мероприятие 1.02.2. Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Обеспечение населения Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области | 01.01.2016 | 01.01.2018 | 81906052010212320 200 | 50,000 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.02.2.5. Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области издан | \* | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2.«Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» | Х | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | 2016 | 2020 | Х | 69565,881 | 24370,164 | 27965,000 |
| 2.01. | Основное мероприятие 2.01.Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | 2016 | 2020 | 81904062020100000 000 | 47052,108 | 9836,540 | 7305,000 |
| 2.01.1. | Мероприятие 2.01.1. Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертиз и согласований проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 81904062020112330 200 | 860,508 | - | - |
| 2.01.2. | Мероприятие 2.01.2. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений(капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался) | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Всего, в том числе: | 46191,600 | 9836,540 | - |
| 819040620201R0160 200 | 20283,800 | 9836,540 |  |
| 819040620201R0160 500 | 818,300 |  |  |
| 81904062020150160 200 | 18133,940 |  |  |
| 81904062020150160 500 | 6955,560 |  |  |
|  | Контрольное событие программы 2.01.2.1 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | \* | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 2.02. | Основное мероприятие 2.02.Осуществление водохозяйственных мероприятий |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации, а также предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений, в том числе путем регулирования режимов использования паводкоопасных территорий, расширения полномочий субъектов Российской Федерации в части проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод | 2016 | 2020 | 81904062020200000 000 80804062020200000 000 | 22513,773 | 14533,624 | 20660,000 |
| 2.02.1. | Мероприятие 2.02.1Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг водных объектов |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Ведение наблюдений за водными объектами, за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа и их притоков с целью своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 81904062020212340 200 | 1962,873 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 2.02.1.2Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел и их притоков осуществлен | \* | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 2.02.2. | Мероприятие 2.02.2. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области |  | Комитет строительства и архитектуры Курской области/Филатов Р.В. председатель комитета строительства и архитектуры Курской области | Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 80804062020212470 400 | 10080,000 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 2.02.2.3 Проектно-изыскательские работы по объекту «Курское водохранилище на р. Тускарь. II очередь пускового комплекса» выполнены | \* | Комитет строительства и архитектуры Курской области/Филатов Р.В. председатель комитета строительства и архитектуры Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 2.02.3. | Мероприятие 2.02.3. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 81904062020251280 200 | 10470,900 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 2.02.3.4Русло реки Тускарь в пределах г.Курска на участке от 4 до 9 км от устья расчищено | \* | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | Х | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | 2016 | 2020 | Х | 51162,864 | 48779,316 | 14202,800 |
| 3.01. | Основное мероприятие 3.01.Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Эффективное исполнение государственных функций и оказание государственных услуг, качественное выполнение государственного задания, а также контроль ситуации на гидротехнических сооружениях Курской области | 2016 | 2020 | 81904062030100000 000 81906032030100000 000 81906052030100000 000 | 51162,864 | 48779,316 | 14202,800 |
| 3.01.1. | Мероприятие 3.01.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Качественное оказание государственной услуги и выполнения государственного задания | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Всего, в том числе: | 39304,838 | - | - |
| 81904062030110010 100 | 15101,694 |  |  |
| 81904062030110010 200 | 6638,739 |  |  |
| 81904062030110010 800 | 15217,000 |  |  |
| 81906032030110010 600 | 2347,405 |  |  |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.1Государственное задание на оказание государственных услуг государственным учреждением выполнено | \* | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 3.01.2. | Мероприятие 3.01.2. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Х | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Эффективное исполнение государственных функций | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Всего, в том числе: | 11261,792 | - | - |
| 81906052030110020 100 | 10255,245 |  |  |
| 81906052030110020 200 | 993,547 |  |  |
| 81906052030110020 800 | 13,000 |  |  |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.2Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1,2,3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | \* | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 01.03.2016 01.03.2017 01.03.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 3.01.3. | Мероприятие 3.01.3.Иные бюджетные ассигнования | Х | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Исполнение судебных актов РФ  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 81906052030110040 800 | 596,234 |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4.«Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы | Х | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Малахов С.Н. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | 2016 | 2020 | Х | 47851,884 | 4414,736 | 40811,800 |
| 4.01. | Основное мероприятие 4.01.Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Малахов С.Н. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области | 2016 | 2020 | 80705022040100000 000 | 47851,884 | 0,000 | 32800,000 |
| 4.01.1. | Мероприятие 4.01.1. Субсидии местным бюджетам на создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства | Х | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Малахов С.Н. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Создание 97 объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящиеся к объектам капитального строительства | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 80705022040113420 500 | 6300,000 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 4.01.1.1Объекты водоснабжения муниципальной собственности, не относящиеся к объектам капитального строительства, построены | \* | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Малахов С.Н. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 4.01.2. | Мероприятие 4.01.2. Субсидии местным бюджетам на проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности | Х | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Малахов С.Н. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Текущий ремонт 193 объектов водоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 80705022040113430 500 | 41551,884 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 4.01.2.2Объекты водоснабжения муниципальной собственности отремонтированы | \* | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Малахов С.Н. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма 5 "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области" | Х | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Х | 2016 | 2020 | Х | 22113,366 | 17535,083 | 23103,000 |
| 5.01. | Основное мероприятие 5.01.Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов |  | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличения численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий; повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов; эффективное регулирование разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; стабилизация ситуации по численности животных, приносящих вред животному миру, сельскохозяйственным животным и населению; обеспечение реализации мероприятий подпрограммы; значительный прирост численности основных видов охотничьих ресурсов, обеспечение роста уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов,повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания;оптимизация эффективности рыбохозяйственного комплекса области | 2016 | 2020 | 82100002050100000 000 | 22113,366 | 17535,083 | 23103,000 |
| 5.01.1. | Мероприятие 5.01.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |  | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Всего, в том числе: | 7291,000 | 7143,600 | - |
| 82106032050159700 100 | 0,000 | 3546,400 |  |
| 82106032050159700 200 | 2963,106 | 3582,400 |  |
| 82106032050159700 800 | 0,000 | 14,800 |  |
| 82106052050159700 100 | 3666,795 | 0,000 |  |
| 82106052050159700 200 | 652,299 | 0,000 |  |
| 82106052050159700 800 | 8,800 | 0,000 |  |
|  | Контрольное событиегосударственной программы 5.01.1.1Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | \* | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие государственной программы 5.01.1.2Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | \* | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 01.08.2016 01.08.2017 01.08.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.2. | Мероприятие 5.01.2. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |  | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Эффективное регулирование разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 82106032050159200 200 | 59,500 | 64,800 | - |
|  | Контрольное событие программы 5.01.2.3Мониторинг объектов животного мира на территории Курской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, проведен | \* | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.3. | Мероприятие 5.01.3. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |  | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Оптимизация эффективности рыбохозяйственного комплекса области | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 82104052050159100 200 | 23,900 | 28,300 | - |
|  | Контрольное событие программы 5.01.3.4 Конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков проведены | \* | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.4. | Мероприятие 5.01.4. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Обеспечение реализации мероприятия подпрограммы | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Всего, в том числе: | 785,608 | 885,025 | 415,800 |
| 82106032050110020 100 | 0,000 | 885,025 | 415,800 |
| 82106052050110020 100 | 750,413 | 0,000 | 0,000 |
| 82106052050110020 800 | 35,195 | 0,000 | 0,000 |
| 5.01.5. | Мероприятие 5.01.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Значительный прирост численности основных видов охотничьих ресурсов, обеспечение роста уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Всего, в том числе: | 13753,358 | 9413,358 | 12687,200 |
| 82106032050110010 100 | 13075,079 | 9101,483 | 9939,800 |
| 82106032050110010 200 | 635,279 | 274,875 | 2715,400 |
| 82106032050110010 800 | 43,000 | 37,00 | 32,000 |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.5 Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | \* | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.6 Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | \* | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 01.07.2016 01.07.2017 01.07.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.7Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | \* | У Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие государственной программы 5.01.5.8  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | \* | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 01.03.2016 01.03.2017 01.03.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.6. | Мероприятие 5.01.6.Осуществление территориального охотустройства |  | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Разработанная схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области позволит:увеличить поступления в доход бюджета от проведения аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по предоставлению в пользование охотничьих угодий;получить новые рабочие места в охотничьих хозяйствах в районах области;обеспечить налоговые отчисления от охотничьих хозяйств;обеспечить научно обоснованный путь развития и интенсификации ведения охотхозяйственной деятельности;обеспечить сокращение площади общедоступных охотничьих угодий, которое повлечет улучшение качества их охраны и устранение нерациональных и необоснованных затрат бюджета;обеспечить наполнение охотничьих угодий Курской области охотничьими ресурсами и за счет этого повысить престиж области;обеспечить уменьшение рисков по возникновению и распространению таких опасных заболеваний как африканская чума свиней и бешенство плотоядных по причине эффективной управляемости небольших территорий и повышения качества мониторинга окружающей среды и своевременного реагирования в хозяйстве и выполнения полного комплекса ветеринарных мероприятий в охотничьих хозяйствах. | 01.01.2017 | 28.02.2018 | 82106032050112710 200 | - | - | 10000,000 |
|  | Контрольное событие государственнойпрограммы 5.01.6.9Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области, являющаяся документом территориального охотустройства, разработана, согласована с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и утверждена. | \* | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 28.02.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.7.  | Мероприятие 5.01.7.Выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов |  | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Укомплектованность штата охотпользователя категории работников, имеющих функцию контроля за исполнением природоохранного законодательства ; эффективная охрана охотничьих ресурсов на территории, предоставленной охотпользователю для ведения охотничьего хозяйства | 20.08.2016 | 31.12.2017 | 82106032050112713 200 | 200,000 | - | - |
|  | Контрольное событие государственнойпрограммы 5.01.7.10 Удостоверения и нагрудные знаки производственных охотничьих инспекторов работникам охотпользователей, прошедших проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспекторы, выданы | \* | Комитет лесного хозяйства Курской области / Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 31.12.201631.12.2017 | Х | Х | Х | Х |

<1> Ставится \* по контрольным событиям, подлежащим включению в план реализации государственной программы.

<2> В качестве ответственного исполнителя указывается должностное лицо не ниже руководителями структурного подразделения, ответственного за реализацию мероприятия, с указанием наименования (возможно сокращенного наименования) органа исполнительной власти области/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного).

<3> В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств областного бюджета и средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области. По другим источникам финансирования указывается их название.