Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области» (далее Программа), утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па (с последующими изменениями и дополнениями), разработана с целью обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природных систем и объектов животного мира.

Ответственный исполнитель программы - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

Соисполнители программы:

- Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области (до 01.01.2016 г.), комитет лесного хозяйства Курской области (с 01.01.2016 г.);

- Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Участники программы:

- комитет строительства и архитектуры Курской области.

Государственная программа включает пять подпрограмм, а именно:

- подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»;

- подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»;

- подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 - 2020 годы;

- подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области».

I.Основные результаты, достигнутые в 2016 году

В данном разделе представлены основные результаты реализации государственной программы и основных мероприятий подпрограмм государственной программы, а также сведения об использовании бюджетных ассигнований.

Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»

Срок реализации определен на период 2014-2020 годов с объемом бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 2016 год, в размере 871,575 тыс. рублей, кассовое исполнение — 871,540 тыс. рублей, или 100 % к утвержденным бюджетным ассигнований.

Система мероприятий Подпрограммы 1 направлена на достижение намеченных целей и решение поставленных задач в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Исполнитель мероприятия - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

Основное мероприятие 1. Ликвидация накопленного экологического ущерба.

По данному направлению реализуются межрайонные мероприятия по утилизации (размещению) бесхозных непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов. Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 2016 год  утвержден в размере 549,075 тыс. рублей.

В течение 2016 года за пределы Курской области с территорий Гламаздинского сельского совета Хомутовского района и из поселка Хомутовка Курской области вывезено соответственно 6 729 и 12 530 килограмм  бесхозных запрещенных и непригодных к применению пестицидов. Кассовое исполнение бюджетных средств составило 549,040тыс. рублей, или 100 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Основное мероприятие 2.  Регулирование качества окружающей среды.

Реализация данного мероприятия осуществляется по следующим направлениям:

а) развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха.

Указанное направление включает в себя следующие мероприятия:

проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий регионального значения;

подготовка карт (планов) зон с особыми условиями использования территорий;

оформление паспортов особо охраняемых природных территорий регионального значения;

проведение работ по функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения;

проведение лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ;

проведение контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов;

б) повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий.

По данному направлению реализуются мероприятия:

подготовка и издание докладов, сборников и иных материалов о состоянии окружающей среды;

приобретение программного обеспечения экономического, правового и организационного управления природопользованием;

организация и участие в семинарах, конференциях, оплата обучения на курсах повышения квалификации;

материально-техническое обеспечение программных мероприятий;

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 2016 год составил 322,500 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджетных средств составило 322,500 тыс. рублей, или 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Внесены изменения в план мероприятий по созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов (Распоряжение Администрации Курской области от 29.08.2016 №305-ра).

В рамках проведения работ по функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения были изготовлены информационные и предупредительные аншлаги «Урочище «Болото Борки».

Осуществлен вынос в натуру границ участка с кадастровым номером 46:29:102124:1 (4 точки), расположенного по адресу ул. Гремяченская, 2.

Заключены договоры по подготовке карт (планов) зон с особыми условиями использования территорий «Старомеловое», «Балка Лепешка», «Урочище «Редкий Лог».

В целях информирования населения о принимаемых мерах по улучшению экологической ситуации в регионе был издан Доклад о состоянии и  охране окружающей среды на территории Курской области в 2016 году (1500 экземпляров).

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году достигнуты значения показателей (индикаторов), которые представлены в Приложении №1 к данному отчету.

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»

Срок реализации определен на период 2014-2020 годов с общим объемом бюджетных ассигнований на 2016 год в размере 57359,617 тыс. рублей, в том числе:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета— 34513,300 тыс. рублей.

-объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета — 22846,317 тыс. рублей.

Кассовое исполнение — 52640,961 тыс.рублей, или 91,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям,  в том числе:

за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета — 30902,930, или 89,5% к утвержденным бюджетным ассигнованиям;

за счет средств областного бюджета — 21738,031 тыс. рублей, или 95,2% к утвержденным бюджетным ассигнованиям;

Кроме того, на указанные цели были направлены средства местных бюджетов в сумме 196,790 тыс. рублей, или 48,1% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (409,170 тыс. рублей).

Основными приоритетами государственной политики в сфере водных отношений является снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов и их экосистем. Исполнитель мероприятий подпрограммы - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области. Участник подпрограммы - комитет строительства и архитектуры Курской области.

Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений.

Реализация данного основного мероприятия осуществляется по следующим направлениям:

а) выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертиз и согласований проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений.

По данному направлению реализуются мероприятия, направленные на разработку проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации;

б) защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

По данному направлению реализуются следующие мероприятия:

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и  гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности  на которые собственник отказался;

проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия на  2016 год утвержден в размере 47052,108 тыс. рублей, в том числе:

- объем финансирования за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета —25089,500 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств областного бюджета — 21962,608 тыс. рублей;

кассовое исполнение — 42433,453 тыс. рублей, или 90,2 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям, в том числе:

объем финансирования за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета — 21479,13 тыс. рублей, или 85,6% к утвержденным бюджетным ассигнованиям;

объем финансирования за счет средств областного бюджета — 20954,323 тыс. рублей, или 95,4% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

В 2016 году завершен капитальный ремонт ряда гидротехнических сооружений:

-«Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Мелехово Советского района»;

- «Капитальный ремонт ГТС пруда на руч. Хотемель у с. Миролюбово Фатежского района»;

- «Капитальный ремонт ГТС пруда на руч. Штевец у д. 1-е Вереитиново».

Также заключены договора на проведение технического надзора по вышесказанным объектам.

В 2016 году выполнена разработка проектной документации «Капитальный ремонт ГТС пруда на балке «Березов Лог» у с. 1-е Поныри Поныровского района Курской области».

Основное мероприятие 2. Осуществление водохозяйственных мероприятий.

Реализация основного мероприятия 2.02 осуществляется по следующим направлениям:

а) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг водных объектов.

Вышеназванное направление включает в себя мероприятия, направленные на:

разработку проектной документации по экологической реабилитации рек и ручьев, расчистке русел рек и ручьев, проведение экспертиз и согласований проектной документации;

экологическую реабилитацию рек, ручьев;

проведение авторского и технического надзора за экологической реабилитацией рек и ручьев;

мониторинг водных объектов;

ведение наблюдений за водными объектами, гидротехническими сооружениями, за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа и их притоков;

б) бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области.

Реализация названного направления предусматривает мероприятия, осуществляемые участником государственной программы - комитетом строительства и архитектуры Курской области по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту «Курское водохранилище на р. Тускарь. II очередь пускового комплекса»;

в) осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений. Данное направление предусматривает мероприятия по  охране водных объектов, а также предотвращение негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории области, за счет субвенций из федерального бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия на  2016 год утвержден в размере 10307,509 тыс. рублей, в том числе:

- объем финансирования за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета —9423,800 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств областного бюджета — 883,709 тыс. рублей;

кассовое исполнение — 10207,508 тыс. рублей, или 99,0 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям, в том числе:

объем финансирования за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета — 9423,800 тыс. рублей, или 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям;

объем финансирования за счет средств областного бюджета — 783,708 тыс. рублей, или 88,7% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

В 2016 году проведен аукцион по реализации мероприятий по мониторингу водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел и их притоков и заключен контракт на сумму 500,514 тысяч рублей.

В соответствии с договорами  от 08.08.2016 №1182/122 и №1183/123 ОКУ «УКС Курской области» приобретен комплект документации по объекту «Курское водохранилище на р. Тускарь. II очередь пускового комплекса (ПИР)».

В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году достигнуты значения показателей (индикаторов), которые представлены в приложении № 1 к данному отчету.

В рамках реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в 2016 году расчищено русло реки Тускарь в пределах г. Курска на участке от 4 до 9 км от устья.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 2016 год утвержден на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов»  в размере 51184,764 тыс. рублей.

Кассовое исполнение — 50827,224 тыс. рублей, или 99,3% от утвержденных бюджетных

Ответственный исполнитель - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

Результатом реализации стало эффективное и качественное исполнение полномочий в сфере охраны окружающей среды; безопасность гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался; выполнение государственных заданий подведомственными учреждениями.

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг приведен в Приложении № 4.

Достигнутые показатели (индикаторы) по подпрограмме 3 представлены в приложении № 1 к данному отчету.

Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 - 2020 годы

Срок реализации определен на период 2014-2020 годов с объемом бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 2016 год, предусмотренных Законом Курской области об областном бюджете, в размере 47851,884 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Кассовое исполнение — 46804,667 тыс. рублей, или 97,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Кроме того, на указанные цели были направлены средства местных бюджетов в сумме 9686,526 тыс. рублей.

Задачами Подпрограммы являются:

-улучшение питьевого водоснабжения населения;

-предупреждение негативного влияния на окружающую среду антропогенных источников загрязнения окружающей среды;

-улучшение работы с твердыми бытовыми отходами;

-повышение уровня экологической культуры населения Курской области.

Ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Основное мероприятие 1. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой.

В 2016  году комитетом жилищно- коммунального хозяйства и ТЭК Курской области в рамках государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» реализовывалось расходное обязательство «Организация в границах поселения газо- и водоснабжения, водоотведения», утвержденное постановлением Администрации Курской области от 05.10.2015г. № 655-па «Об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований Курской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, по которым осуществляется софинансирование за счет средств областного бюджета, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», в части предоставления субсидий из областного бюджета Курской области бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий по обеспечению населения экологически чистой водой.

В 2016 году на указанные цели комитету ЖКХ и ТЭК Курской области в соответствии с Законом Курской области от 4 декабря 2015 года  №121-ЗКО  «Об областном бюджете на 2016 год» было предусмотрено 47851,884 тыс. рублей, в том числе:

субсидии местным бюджетам на создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства,-6300,000 тыс. рублей;

субсидии местным бюджетам на проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности – 41551,884 тыс. рублей.

По итогам 2016 года муниципальными образованиями освоено субсидий всего 46804,667 тыс. рублей (97,8%), в том числе:

субсидии местным бюджетам на создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства,- 5564,565 тыс. рублей (88,3%);

субсидии  местным бюджетам на проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности – 41240,102 тыс. рублей (99,2%).

При этом, запланированные целевые показатели (индикаторы) государственной программы, в 2016 году выполнены в полном объеме:

количество муниципальных объектов водоснабжения в поселениях, не относящихся к объектам капитального строительства, созданных в текущем году: план – 22 шт., факт – 22 шт.;

количество муниципальных объектов водоснабжения, отремонтированных в текущем году: план - 156 шт., факт – 157 шт.;

численность населения, обеспеченного в текущем году питьевой водой надлежащего качества: план – 45,0 тыс. человек, факт – 47,5 тыс. человек.

Контрольные события 4.1. «Объекты водоснабжения муниципальной собственности, не относящиеся к объектам капитального строительства, построены».

Контрольные события 4.2. «Объекты водоснабжения муниципальной собственности отремонтированы» наступили в утвержденный срок.

Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»

Срок реализации определен на период 2014-2020 годов с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год в размере  22 502,190 тыс. рублей, в том числе:

-  объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, источником которого являются средства федерального бюджета – 7 374,400 тыс. рублей;

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета – 15 127,790 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за 2016 год составило 22 341,173 тыс. рублей (99,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований), в том числе:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, источником которого являются средства федерального бюджета 7 225,017 тыс. рублей (98% от утвержденных бюджетных ассигнований);

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 15 116,156 тыс. рублей (99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований).

Предметом реализации Подпрограммы является комплекс мероприятий, направленных на сохранение ресурсного потенциала охотничьих ресурсов и придание динамизма для решения задач в области охраны, воспроизводства, сохранения биоразнообразия и генофонда животного мира на территории Курской области.

Ответственный исполнитель – комитет лесного хозяйства Курской области. ( с 1 января 2016 года ).

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов»

Реализация данного основного мероприятия осуществляется по следующим направлениям:

а) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений;

б) обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов;

в) осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;

г) осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

д) осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов;

е) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов.

Реализация основного мероприятия по направлению «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений» направлена на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов ОКУ «Курскохотрыбцентр» по проведению охранных, охотхозяйственных и биотехнических мероприятий.

Проведено 3172 рейда по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Проведены учеты численности охотничьих ресурсов: - учет околоводных животных по силе поселений (бобр, ондатра), по наличия характерных мест поселения (выхухоль); - учет барсука на норах; - учет сурка в местах вероятного обитания; - учет вальдшнепа на тяге в последнюю субботу мая; - учет интенсивности пролета водоплавающей дичи (утка, гусь); - учет водоплавающей дичи в летний период перед открытием охоты (гусь, утка, лысуха) в гнездоприходных местах для определения полного и качественного состава выводка; маршрутный учет перепела по токовым участкам; - проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов (олени, косуля европейская, кабан, лось, все пушные животные).                                              Проведены биотехнические мероприятия:  заготовлено сена – 11,15 т., зерноотходов – 166,45 т.,

выложено корнеплодов – 0,4 т., пшеницы фуражной- 18,5 т., ячменя фуражного – 7 т., кукурузы фуражной – 11,5 т., зерноотходов – 104,5 т., соли – 5,1 т.

сооружено: крытых кормушек - 1 шт., подкормочных площадок - 9 шт., солонцов - 359 шт.; установлено аншлагов - 16 шт, обозначающих границы зон охраны охотничьих ресурсов.

добыто 4 волков, истреблено: 218 бродячих собак, 160 кошек, 45 серых ворон.

Результатом реализации данного направления в 2016 году является значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективно осваиваются лимиты добычи, наблюдается увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов.

Проведен зимний маршрутный учет численности диких копытных животных и пушных животных. По результатам зимнего маршрутного учета составлен отчет с приложением учетных документов в полном объеме. Проведена государственная экологическая экспертиза документов учета. После чего показатели учета успешно прошли проверку в ФГБУ «Центрохотконтроль». С заключением ФГБУ «Центрохотконтроль» материалы учета были направлены в департамент государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, где прошли согласование на утверждение лимитов изъятия охотничьих ресурсов в установленные сроки.

Добыто 4 волка, истреблено 160 кошек, 45 серых ворон, как видов, наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству, влияющих на эпидемиологическое благополучие населения.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия за счет средств областного бюджета составил 14 225,577 тыс.руб., кассовое исполнение-14 218,760 тыс.руб. (100%).

В результате реализации мероприятий подпрограммы 5 в 2016 году достигнуты значения показателей (индикаторов) Подпрограммы, которые представлены в Приложении № 1 к данному отчету.

Реализация основного мероприятия по направлению «Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов» направлена на обеспечение эффективного исполнения комитетом лесного хозяйства Курской области государственных функций в сфере охраны, воспроизводства, рационального использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия за счет средств областного бюджета составил 785,608 тыс.руб., кассовое исполнение – 780,791 тыс.руб. (99,4%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» направлена на формирование перечня рыбопромысловых участков и предоставление в пользование для товарного рыбоводства, а также предоставления услуг по рекреационному рыболовству.

В 2016 году, в рамках выполнения рыбохозяйственных мероприятий установленных приказом Росрыболовства от 23.09.2009 № 852 «О предоставлении отчетности о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с выполнением полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, и о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях за счет субвенций» в результате проведения торгов с применением конкурсных процедур закупок приобретено 9 знаков индивидуального проектирования (аншлагов), обозначающих границы зимовальных ям на водоемах Курской области.

Не проводятся конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков, поскольку заявители не обращаются за заключением договоров о предоставлении рыбопромысловых участков в пользование в связи с правовыми пробелами в федеральном законодательстве и невозможностью ведения хозяйственной деятельности в рамках действующего правового поля.

Проект федерального закона «О любительском рыболовстве», устанавливающий правоотношения с юридическими и физическими лицами в том числе по вопросам заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков в пользование, находится на обсуждении Государственной Думы РФ и прошел первое чтение. В связи с чем пунктом в) части 1 распоряжения федерального Агентства по рыболовству от 06.04.2011 № 8-р «Об обеспечении прав граждан по свободному и бесплатному осуществлению любительского и спортивного рыболовства» введен мораторий на проведение конкурсов на право заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков в пользование для организации любительского и спортивного рыболовства.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия за счет федерального бюджета составил 23,900 тыс.руб., кассовое исполнение – 22,845 тыс.руб. (95,6%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»  полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» направлена на регулирование разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам.

В результате реализации данного направления в 2016 году:

- было выдано 35 разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам на территории Курской области;

- для редких охраняемых видов некрупных дневных хищных птиц изготовлены и размещены 14 единиц искусственных гнездовий на территории Курской области в пойме р. Сейм в границах Льговского, Рыльского, Кореневского, Глушковского муниципальных районов Курской области.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия за счет средств федерального бюджета составил 59,500 тыс.руб., кассовое исполнение – 59,500 тыс.руб. (100%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов» направлена на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и увеличения численности охотничьих ресурсов, а также на рациональное использование охотничьих ресурсов.

В результате реализации данного направления в 2016 году:

- в ходе проведенных 3172 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства по охране животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов выявлено 1018 нарушений, вынесено 968 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 465 тыс.руб.;

- проведено 5 мероприятий по контролю (надзору) в отношении малого и среднего бизнеса, вынесено 2 предписания об устранении нарушений действующего законодательства;

- выдано 14166 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям на территории закрепленных охотничьих угодий и 14518 разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам на территорию общедоступных охотничьих угодий;

- утверждены лимиты и распределены квоты добычи для следующих видов охотничьих ресурсов: барсук (Постановлением Губернатора Курской области от 07.07.2016 №170-пг); лось, олень, косуля (Постановлением Губернатора Курской области от 21.07.2016 №194-пг); куница лесная, бобр (Постановлением Администрации Курской области от 28.07.2016 №554-па);

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия за счет средств федерального бюджета составил 7 291,000 тыс.руб., кассовое исполнение – 7 142,672 тыс.руб. (98%).

Реализация мероприятия «Выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов» направлена на укомплектованность штата охотпользователя категорией работников, имеющих функцию контроля за исполнением природоохранного законодательства; эффективную охрану охотничьих ресурсов на территории, предоставленной охотпользователю для ведения охотничьего хозяйства.

В целях реализации данных мероприятий в 2016 году было изготовлено 290 бланков удостоверений производственных охотничьих инспекторов на сумму 72355 руб. 00 коп. и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов в количестве 150 шт. на сумму 44250 руб.

В результате реализации данного направления в 2016 году из 45 кандидатов в производственные охотничьи инспектора, обратившихся с заявлением о прохождении аттестации на предмет проверки знаний требований, предъявляемых к кандидату в комитет лесного хозяйства Курской области, 24 производственным охотничьим инспекторам были выданы удостоверения и наградные знаки, как прошедшим проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора. 21 работник охотпользователей аттестацию не прошел.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия за счет средств областного бюджета составил 116,605 тыс.руб., кассовое исполнение – 116,605 тыс.руб. (100%).

II. Оценка эффективности государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2016 год

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств областного бюджета.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1:

СРм = 2 / 2=1

Подпрограмма 2:

СРм = 1 /2 =0,5

Подпрограмма 3:

СРм = 1 / 1=1

Подпрограмма 4:

СРм = 1 / 1=1

Подпрограмма 5:

СРм = 1 / 1=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1:

= 871,540/871,575 = 0,99

Подпрограмма 2:

= 52640,961/57359,617= 0,92

Подпрограмма 3:

= 50827,224/51184,764 = 0,99

Подпрограмма 4:

= 46804,667/47851,884 = 0,98

Подпрограмма 5:

= 22341,173/22502,190 = 0,99

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются только расходы областного бюджета.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств областного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Подпрограмма 1:

= 1/ 0,99 = 1,01

Подпрограмма 2:

= 0,5/0,92=0,54

Подпрограмма 3:

= 1/0,99=1,01

Подпрограмма 4:

= 1/ 0,98 = 1,02

Подпрограмма 5:

= 1/ 0,99 = 1,01

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1:

= 50,2/50,2=1

= 4/4=1

= 1500/1500=1

= 19,2/19,2=1

= 2/2=1

=1/1=1

= 1/1=1

Подпрограмма 2:

=0/3802,5=0

= 4/5=0,8

= 61,8/62,3=0,99

= 6,2/7,4=0,84

= 1420/1400=1,01

= 0,22/0,24=0,92

= 163310,0/171450,0=0,95

= 85/85=1

= 0/1,0=0

= 0/15,8=0

= 1,4/1,0=1,4

Подпрограмма 3:

= 64/100=0,64

= 100/100=1

= 9270/9270=1

= 0,24/0,24=1

= 1/1=1

Подпрограмма 4:

= 22/22=1

= 157/156=1,01

= 47,5/45,0=1,056

Подпрограмма 5:

= 95,1/91,0=1,045

= 191,9/104,5=1,84

= 178,5/107,2=1,67

= 154,5/103,0=1,5

= 59,8/105,0=0,57

= 100,0/30,0=3,33

= 33,0/40,0=0,83

= 11,0/20,0=0,55

= 100/100=1

= 50,0/50,0=1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1:

=(1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 1

Подпрограмма 2:

=(0+0,8+0,99+0,84+1+0,92+0,95+1+0+0+1) / 11 = 0,68

Подпрограмма 3:

=(0,64+1+1+1+1) / 5 = 0,93

Подпрограмма 4:

=(1+1+1) / 3 = 1

Подпрограмма 5:

=(1+1+1+1+0,57+1+0,83+0,55+1+1) / 10 = 0,89

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств областного бюджета;

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма 1:

= 1× 1,01 = 1,01

Подпрограмма 2:

= 0,68×0,54 = 0,37

Подпрограмма 3:

= 0,93×1,01 = 0,94

Подпрограмма 4:

= 1× 1,02 = 1,02

Подпрограмма 5:

= 0,89× 1,01= 0,9

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

1= 3/3=1

2= 0/15,8=0

3= 47,5/45,0=1,02

4= 104,9/104,9=1

5= 19,2/10=1,92

6= 4/5=0,8

7= 163310,000/171450,000=0,95

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

=(1+0+1+1+1+0,8+0,95) / 7 = 0,82

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.  определяется по формуле:

где  - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

k1 = 871,540/173485,565 = 0,006

k2 = 52640,961/173485,565 = 0,303

k3 = 50827,224/173485,565 = 0,293

k4 = 46804,667/173485,565 = 0,269

k5 = 22341,173/173485,565=0,129

=  0,5 × 0,82 + 0,5 × (1,01×0,006 + 0,37×0,303 + 0,94×0,293 + 1,02×0,269 + 0,9×0,129) = 0,41+0,5×0,78=0,41+0,39=0,80

Согласно методике оценки эффективности государственной программы   при   значении  показателя     - 0,80 (не менее   0,80)   эффективность реализации  государственной    программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»    оценивается    как средняя.

III. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

Объемы реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов определены Законом Курской области от 13.12.2016 № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В дальнейшем в рамках государственной программы будет продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на:

- сохранение уникальных уголков природы Курского края;

- обеспечение экологической безопасности на территории Курской области;

- обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов;

- сохранение и рост численности основных видов охотничьих ресурсов.

IV. Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

В отчетном периоде в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области» вносились изменения, связанные с внесением изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Указанные изменения утверждены постановлениями Администрации Курской области от 08.04.2016 №200-па, от 15.07.2016 №511-па, от  30.09.2016 №748-па, от 16.12.2016 № 961-па, от 29.12.2016 № 1022-па.

V. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках государственной программы  «Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» меры государственного регулирования не утверждались.