ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

за 2018 год

Ответственный исполнитель: департамент экологической безопасности и природопользования Курской области

Директор департамента

экологической безопасности и

природопользования

Курской области                                                                                         К.О. Поляков

| Дата составления отчета: 25 февраля 2019 г. Исполнитель: экономист Писарева Н.Ю. (4712) 34-94-50 (124) Адрес электронной почты: buh.ecolog46@rkursk.ru |  |
| --- | --- |

I.	Конкретные результаты реализации

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области»,

достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012   № 931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области», постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па  утверждена государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области», сроки  реализации которой 2014 – 2021 годы.

Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области» (далее – программа) разработана с целью сохранения, восстановления и рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в Курской области.

Ответственный исполнитель программы - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

Соисполнители программы:

управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области (до 01.01.2016 г.), комитет лесного хозяйства Курской области (с 01.01.2016 г.);

комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;

Администрация Курской области.

Участники программы:

комитет строительства архитектуры Курской области (до 01.01.2017), комитет строительства Курской области (с 01.01.2018).

Государственная программа включает пять подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»;

- подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»;

- подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 - 2020 годы;

- подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области».

Задачами программы являются:

развитие сети и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;

снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

совершенствование системы охраны объектов животного мира и среды их обитания;

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов и мониторинг водных объектов;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются:

сохранение уникальных уголков природы Курского края;

обеспечение экологической безопасности на территории Курской области;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов;

рост к 2021 году отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов.

Ведомственные целевые программы в составе программы отсутствуют.

В отчетном году государственной программой Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области» запланировано выполнение 38 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2018 год. Целевые значения всех показателей (индикаторов) достигнуты в полном объеме (100 %).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области» за 2018 год (далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ,

основных мероприятий в разрезе подпрограмм

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По Подпрограмме 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» в 2018 году выполнены в полном объеме и в установленные сроки запланированные 2 основных мероприятия и 5 контрольных событий.

Система мероприятий Подпрограммы 1 направлена на достижение намеченных целей и решение поставленных задач в области сохранения и обеспечения функционирования природных систем, обеспечения экологической безопасности на территории области. Исполнитель мероприятий - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды и мерах по улучшению экологической обстановки в регионе подготовлен ежегодный макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области, характеризующий состояние окружающей среды и природных ресурсов Курской области, уровень антропогенного воздействия на нее, проводимую государственную экологическую политику и принимаемые в регионе меры по охране природы и рациональном использовании природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности населения. Макет доклада размещен на официальных сайтах Администрации Курской области и департамента экологической безопасности и природопользования Курской области.

Осуществлены работы по проведению измерений и анализов (включая отбор проб) выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов 5-ти предприятий.

Внесены изменения в план мероприятий по созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения, охранных зон  особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов (распоряжение Администрации Курской области от 29.11.2018 № 531-ра).

Постановлением Администрации Курской области от 13.04.2018 № 312-па внесены изменения в Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2020 года.

Проведено комплексное экологическое обследование особо охраняемых природных территорий «Озеро «Малино» в Рыльском районе, «Озеро «Лезвино» в Льговском районе, «Урочище «Бирючье» в Касторенском районе, Озеро «Линево» в Курском районе, «Урочище «Большой курган» и истоки Свапы» в Поныровском районе, «Обнажение Козюлина оврага» в Глушковском районе, «Балка Сурки» в Горшеченском районе и «Озеро «Желтое» в Кореневском районе.

Выполнены работы по изготовлению карт-планов зон с особыми условиями использования территорий и охранных зон «Озеро «Маковье» в Кореневском районе, «Балка «Ржавец» в Мантуровском районе, «Озеро «Малино» в Рыльском районе, «Озеро «Лезвино» в Льговском районе, «Урочище «Бирючье» в Касторенском районе, Озеро «Линево» в Курском районе, «Урочище «Большой курган» и истоки Свапы» в Поныровском районе, «Обнажение Козюлина оврага» в Глушковском районе, «Балка Сурки» в Горшеченском районе и «Озеро «Желтое» в Кореневском районе.

В рамках реализации указанной схемы в течение 2018 года постановлениями Администрации Курской области от 06.03.2018 № 183-па, от 01.11.2018 г. № 874-па и № 875-па, от 06.12.2018 № 979-па, № 980-па, № 981-па и № 982-па, от 28.12.2018 № 1102-па и № 1107-па памятниками природы регионального значения объявлены: «Урочище «Редкий лог» (Октябрьский район); «Старомеловое» (Горшеченский район); «Балка Лепешка» (Горшеченский район); «Урочище «Большой курган» и истоки р. Свапы» (Поныровский район); «Озеро Маковье» (Кореневский район); «Озеро Малино» (Рыльский район); «Урочище Бирючье» (Касторенский район); «Озеро «Лезвино» (Льговский район); «Балка «Ржавец» (Мантуровский район), а территориям, занятым ими, присвоен статус особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Также в 2018 году постановлениями Губернатора Курской области от 01.11.2018 № 435-пг, от 23.11.2018 № 471-пг, от 17.12.2018 № 523-пг созданы охранные зоны памятников природы регионального значения «Бекетовские холмы», «Урочище «Парсет» или «Мишин бугор», «Урочище «Редкий лог».

Кроме того, в 2018 году изготовлены информационные и предупреждающие аншлаги в количестве 10 штук и проведены работы по обеспечению функционирования на 4 особо охраняемых природных территориях.

По Подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» на 2018 год запланировано 2 основных мероприятия и 6 контрольных событий.

Основными приоритетами государственной политики в сфере водных отношений является снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов и их экосистем. Исполнитель мероприятий подпрограммы - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области и комитет строительства Курской области.

В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, а также обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в 2018 году разработана проектная документация капитального ремонта ГТС пруда на руч. Гаховский у с. Гахово Медвенского района и проект «Капитальный ремонт КИА правобережной, левобережной плотин и водосбросного сооружения Курского водохранилища на реке Тускарь».

Также в рамках реализации мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации проведен капитальный ремонт ГТС пруда на руч. б/н у с. Гололобовка Солнцевского района за счет средств федерального бюджета в виде субсидий, средств областного и местного бюджетов.

Для получения фактических сведений, необходимых для оценки и прогнозирования негативных процессов и планирования водохозяйственных мероприятий по их предупреждению, проведены наблюдения за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм и их притоков протяженностью 423 км.

Кроме того, проведены химический анализ проб природной воды, отобранной из пруда у с. Петрово-Карцево Советского района и проб природных и сточных вод, отобранных из пруда в районе с. Ворошнево Курского района.

Главные водные артерии нашей области являются трансграничными, в этой связи немаловажно, что состояние наблюдаемых экосистем рек сохраняется на стабильном уровне, кардинальных изменений в составе и структуре поверхностных водоемов в 2018 году по сравнению с предыдущими годами наблюдений не выявлено.

В рамках реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории субъекта Российской Федерации, за счет субвенций из федерального бюджета, завершены работы на объекте «Расчистка русла реки Тускарь в пределах г. Курска на участке от 4 до 9 км от устья (2 этап – с ПК32 до ПК16)».  При проведении работ осуществлялся авторский и технический надзор за выполнением мероприятий по расчистке русла реки Тускарь. В 2018 году расчищено 0,95 км.

Кроме того, определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Сейм на территории Курской области, общей протяженностью 90 км.

Запланированные департаментом мероприятия и 5 контрольных событий, выполнены в полном объеме.

Мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области» и контрольное событие «Работы по объекту «Водозаборная скважина для нужд корпуса административно-бытовых и вспомогательных служб/литера А, а, а1, а2 по адресу: Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, деревня Щетинка, Курское водохранилище на реке Тускарь» выполнены», ответственный исполнитель – комитет строительства Курской области, не выполнены.

Решение об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объекта  государственной собственности Курской области «Водозаборная скважина для нужд корпуса административно-бытовых и вспомогательных служб/литера А, а, а1, а2 по адресу: Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, деревня Щетинка, Курское водохранилище на реке Тускарь» утверждено постановлением Администрации Курской области от 04.06.2018       № 452-па.

В соответствии с вышеназванным постановлением запланированный объем бюджетных инвестиций на строительство объекта – 2 000,000 тыс. рублей, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2018 год.

Разработанная ОБУ «Курскгражданпроект» проектно-сметная документация по объекту «Водозаборная скважина для нужд корпуса административно-бытовых и вспомогательных служб/литера А, а, а1, а2 по адресу: Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, деревня Щетинка, Курское водохранилище на реке Тускарь», направлена в АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области».

Ориентировочная стоимость строительства скважины – 3 198,560 тыс. рублей.

В связи с чем, комитетом строительства Курской области, ответственным исполнителем контрольного события, осуществить строительство объекта в 2018 году не представилось возможным. Комитетом строительства Курской области и департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области прорабатывается вопрос о выполнении работ по данному мероприятию в 2019 году.

По Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в 2018 году выполнены в полном объеме и в установленные сроки запланированные 1 основное мероприятие и  4 контрольных события.

Ответственный исполнитель - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по сводной бюджетной росписи на 2018 год предусмотрен на реализацию основного мероприятия «Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов»  в сумме 60 275,624 тыс. рублей.

Освоение средств областного бюджета составило 59 760,099 тыс. рублей, или 99,1% от объема бюджетных ассигнований.

В 2018 году департаментом достигнуты все значения показателей (индикаторов).

Результатом реализации стало эффективное и качественное исполнение полномочий в сфере охраны окружающей среды; контроль ситуации на гидротехнических сооружениях Курской области и выполнение работ по сохранению особо охраняемых природных территорий Курской области.

По Подпрограмме 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 - 2020 годы в 2018 году выполнены в полном объеме запланированные 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Цель Подпрограммы – обеспечение населения Курской области питьевой водой на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала.

Ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

В 2018 году комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области в рамках государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» реализовывалось расходное обязательство, утвержденное   постановлением Администрации Курской области от 07.03.2017 № 183-па в части предоставления субсидий  из областного бюджета Курской области бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой.

В 2018 году на указанные цели комитету ЖКХ и ТЭК Курской области в соответствии с Законом Курской области от 8 декабря 2017 года № 93-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями) было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 36 875,206 тыс. рублей на предоставление субсидий местным бюджетам на проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности.

По итогам 2018 года муниципальным образованиям комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области указанные субсидии перечислены в полном объеме, из них освоено муниципалитетами 34934,880 тыс. рублей (94,7%). Процент недоосвоения бюджетных средств связан с образовавшейся экономией средств по результатам проведения муниципальными образованиями конкурсных процедур по отбору подрядчиков на выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения муниципальной собственности, а также из-за несостоявшегося аукциона в Льговском районе ввиду отсутствия потенциальных подрядчиков.

В ходе реализации основного мероприятия в 2018 году обеспечено питьевой водой надлежащего качества 120,3 тыс. человек, отремонтированы и введены в эксплуатацию 722 объекта водоснабжения муниципальной собственности, в том числе 52 водозаборные скважины, 498 водонапорных башен, 172 участка водопроводных сетей.

Cведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы в разрезе муниципальных образований Курской области за 2018 год указаны в приложении 1а к настоящему Годовому отчету.

По Подпрограмме 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» в 2018 году выполнены в полном объеме запланированные 1 основное мероприятие и 10 контрольных событий.

Целью реализации Подпрограммы является сохранение, воспроизводство и рациональное использование охотничьих и водных биологических ресурсов, сохранение среды их обитания. В соответствии с обозначенной целью предусматривается решение следующей основной задачи - эффективная реализация полномочий в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Ответственный исполнитель – комитет лесного хозяйства Курской области.

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов».

Реализация основного мероприятия по направлению «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений» направлена на увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов, повышение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.5 «Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены».

В 2018 году проведено 5447 рейдов по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.6 «Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен».

Проведен учет численности охотничьих ресурсов:

- учет околоводных животных по силе поселений (бобр, ондатра), по наличию характерных мест поселения (выхухоль);

- учет барсука на норах;

- учет сурка в местах вероятного обитания;

- учет вальдшнепа на тяге в последнюю субботу мая;

- учет интенсивности пролета водоплавающей дичи (утка, гусь);

- учет водоплавающей дичи в летний период перед открытием охоты (гусь, утка, лысуха) в гнездоприходных местах для определения полного и качественного состава выводка; маршрутный учет перепела по токовым участкам;

- проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов (олени, косуля европейская, кабан, лось, все пушные животные).

Выполнено контрольное событие 5.01.5.7 «Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены».

Проведены биотехнические мероприятия:

- заготовлено сена – 7.9 т.,

- зерновых (кукурузы, ячменя, пшеницы) - 177,2 т., в том числе заготовлено собственными силами зерноотходов – 14,5 т., соли - 10,68 т.,

- сооружено: кормушек, подкормочных площадок - 25 шт., солонцов - 333 шт.;

- истреблено: 99 бродячих собак, 65 кошек, 10 волков.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.8 «Целевые  показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты». Сведения по показателям (индикаторам) представлены в Приложении № 1 к данному отчету.

В 2018 году достигнуты все значения показателей (индикаторов) подпрограммы 5.

Результатом данного основного мероприятия по направлению «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений» явилось значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективное освоение лимитов добычи, увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 31 826,779 тыс. руб., кассовое исполнение - 31 673,698 тыс. руб. (99,5%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов» направлена на обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 5.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета по сводной бюджетной росписи составил 1 560,868 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 550,068 тыс. руб. (99,3%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» направлена на повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области.

Выполнено контрольное событие 5.01.3.4 «Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены».

В 2018 году в результате проведения торгов с применением конкурсных процедур закупок приобретено и установлено 8 знаков индивидуального проектирования (аншлагов), обозначающих границы зимовальных ям на водоемах Курской области.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет федерального бюджета составил 25,100 тыс. руб., кассовое исполнение – 25,100 тыс. руб. (100%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»  полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» направлена на обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам.

Выполнено контрольное событие 5.01.2.3 «Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации изготовлены и установлены».

В результате в 2018 году с целью сохранения и восстановления популяций редких охраняемых видов птиц, улучшения условий размножения птиц из отряда соколообразных, (пустельга, кобчик, чеглок) для редких охраняемых видов некрупных дневных хищных птиц изготовлены и установлены 14 единиц искусственных гнездовий и гнездовых платформ на территории Курской области в пойме р. Сейм в границах Льговского, Хомутовского, Рыльского, Кореневского и Глушковского муниципальных районов Курской области.

Также в рамках данного направления было выдано 13 разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Курской области.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств федерального бюджета составил 78,800 тыс. руб., кассовое исполнение – 78,800 тыс. руб. (100%).

Реализация мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов» направлена на создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий.

В целях выполнения данного мероприятия были приобретены:

1) на биотехнические мероприятия:

- 16,2 т. фуражного зерна кукурузы на сумму 223 074,00 руб.;

- 15,63 т. фуражного зерна пшеницы на сумму 195 062,40 руб.;

- 15,63 т. фуражного зерна ячменя на сумму 197 250,60 руб.

- 6,472 т. соли кормовой в брикетах на сумму 55 206,16 руб.

2) основные средства (автомобиль повышенной проходимости) для выполнения переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов на общую сумму 2 270 000,00 руб.;

3) бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов для проведения любительской и спортивной охоты в рамках указанного мероприятия, в том числе:

птицы - 6000 шт. на сумму 18 000,00 руб.;

пушных зверей – 6000 шт. на сумму 18 000,00 руб.;

4) разрешения на добычу копытных животных и медведей в целях регулирования численности - 510 шт. на сумму 17 000,00 руб.

Выполнено контрольное событие 5.01.1.1 «Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены».

В результате реализации данного направления в 2018 году:

проведено 5447 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства по охране животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в результате чего выявлено 633 нарушения, вынесено 630 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 869,4 тыс. руб. Подано 6 заявлений на возбуждение уголовных дел по статье 258 УК РФ. Проведено 2 мероприятия по контролю (надзору) в отношении малого и среднего бизнеса, вынесено 2 предписания об устранении нарушений действующего законодательства;

выдано 7084 бланка разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям на территории закрепленных охотничьих угодий и 14985 разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам на территорий общедоступных охотничьих угодий.

Выполнено контрольное событие 5.01.1.2 «Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан».

В 2018 году утверждены постановления Губернатора Курской области:

- от 22.06.2018 № 217-пг «Об утверждении лимита добычи охотничьего ресурса на территории Курской области на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года» (лимит на добычу следующего вида: барсук);

- от 11.07.2018 № 257-пг «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года» (лимит на добычу следующего вида: лось, косуля, олень благородный, олень пятнистый).

Также в 2018 году было разработано и утверждено постановление Администрации Курской области от 26.07.2018 № 600-па «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, на территории Курской области».

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств федерального бюджета составил 7 680,400 тыс. руб., кассовое исполнение – 7 613,323 тыс. руб. (99,1%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление территориального охотустройства» направлено на разработку схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области.

Выполнено контрольное событие 5.01.6.9 «Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области, являющаяся документом территориального охотустройства, согласована с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и утверждена».

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области согласована с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (письмо Минприроды России от 14.03.2018 №04-15-29/7100 «О схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий») и утверждена постановлением Губернатора Курской области от 11.09.2018 №361-пг «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий территории Курской области».

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 7 660,000 тыс. руб., кассовое исполнение – 7 660,000 тыс. руб. (100,0%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям» направлена на создание, внедрение, техническое сопровождение и обслуживание ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца», которая через «Концентратор услуг» интегрирует информацию по выдаче и аннулированию охотничьих билетов на Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выполнено контрольное событие 5.01.8.11 «Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено».

Для функционирования данной информационной системы был заключен контракт по предоставлению услуги программно-аппаратного комплекса «Курский региональный центр обработки данных» для размещения серверной части информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» с государственным унитарным предприятием Курской области «Информационный Центр «Регион-Курск».

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 159,791 тыс. руб., кассовое исполнение – 159,602 тыс. руб. (99,9%).

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

В государственной программе Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» меры государственного регулирования не предусмотрены.

В 2018 году запланированные государственной программой  Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

IV.  Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на 2018 год согласно сводной бюджетной росписи предусмотрен в сумме 169 483,716 тыс. рублей, кассовый расход составил 166 579,649 тыс. рублей (98,3% от предусмотренного объема финансирования).

Кроме того, средства местных бюджетов предусмотрены в сумме 2 731,130 тыс. рублей, кассовый расход составил 2 662,830 тыс. рублей (97,5% от предусмотренного объема финансирования).

В том числе объем финансирования:

по подпрограмме 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» предусмотрен в сумме 2 837,388 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, кассовое исполнение — 2 837,000 тыс. рублей (99,9 % от предусмотренного объема финансирования);

по подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» предусмотрен в сумме  20 503,760 тыс. рублей,  в том числе:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета — 11 195,900 тыс. рублей;

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета — 9 307,860 тыс. рублей.

Кассовое исполнение — 18 346,753 тыс. рублей (89,5% от предусмотренного объема финансирования),  в том числе:

за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета — 11 047,389 (98,7% от предусмотренного объема финансирования);

за счет средств областного бюджета — 7 299,364 тыс. рублей (78,4% от предусмотренного объема финансирования).

Кроме того, на указанные цели были направлены средства местных бюджетов в сумме 177,836 тыс. рублей (99,5% от предусмотренного объема финансирования) (178,730 тыс. рублей);

по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» предусмотрен в сумме 60 275,624 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Кассовое исполнение — 59 760,099 тыс. рублей (99,1% от предусмотренного объема финансирования);

по подпрограмме 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 - 2020 годы предусмотрен в сумме 36 875,206 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Кассовое исполнение — 36 875,206 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

Кроме того, на указанные цели были направлены средства местных бюджетов в сумме 2 484,994 тыс. рублей (97,4% от предусмотренного объема финансирования) (2 552,400 тыс. рублей);

по подпрограмме 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» предусмотрен в сумме 48 991,738 тыс. рублей, в том числе:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, источником которого являются средства федерального бюджета – 7 784,300 тыс. рублей;

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета – 41 207,438 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 48 760,591 тыс. рублей (99,5% от предусмотренного объема финансирования), в том числе:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, источником которого являются средства федерального бюджета 7 717,223 тыс. рублей (99,1% от предусмотренного объема финансирования);

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 41 043,368 тыс. рублей (99,6% от предусмотренного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2018 году бюджетных ассигнований областного бюджета (с учетом субсидий и субвенций из федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области) на реализацию государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» указан в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов на реализацию целей государственной программы Курской области - в приложении 6 к настоящему Годовому отчету.

V. Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в государственную программу Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

В течение 2018 года в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» ответственным исполнителем – департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области, вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации Курской области от 16.03.2018  № 214-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 08.12.2017 № 93-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и изменениями, внесенными в методические указания по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 № 499-ра; показателей программы и подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» в соответствие с Соглашением, заключенным с Федеральным агентством водных ресурсов о предоставлении субсидии из федерального бюджета, и дополнением новым показателем в соответствии с приказом Росводресурсов от 25.08.2017 № 185; ожидаемых результатов реализации подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» в соответствие с утвержденными показателями (индикаторами) (приложение № 1 к государственной программе);  исключением показателя подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» в связи подготовкой заявителем участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, для проведения аукционов в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 28.05.2012 № 484-па; исключением приложения № 4 и внесением соответствующих изменений из-за отсутствия с 01.01.2018 государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

2. Постановлением Администрации Курской области от 19.07.2018  № 578-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части внесения изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой.

3. Постановлением Администрации Курской области от 11.09.2018  № 726-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 08.12.2017 № 93-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 20.07.2018 № 36-ЗКО) и продлением срока реализации государственной программы на один год, до 2021 года включительно, в соответствии с выпиской из протокола заседания Администрации Курской области от 27.06.2018 № 8 «О продлении сроков реализации государственных программ Курской области, срок реализации которых заканчивается в 2020 году»; наименование показателя программы «Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV класса опасности» в соответствие с показателем государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы; дополнением новыми Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой в связи с утверждением постановлением Администрации Курской области от 06.07.2018 № 542-па нового расходного обязательства и необходимостью бюджетного планирования на 2019-2021 годы.

4. Постановлением Администрации Курской области от 30.11.2018  № 947-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 08.12.2017 № 93-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 31.10.2018 № 60-ЗКО) и показателя подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» в соответствии с потребностью в проведении мероприятий регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха с лабораторно-аналитическим сопровождением в связи с проведением реформы контрольно-надзорной деятельности; дополнением приложения № 3 нормативными правовыми актами в сфере реализации подпрограммы 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2021 годы.

5. Постановлением Администрации Курской области от 28.12.2018  № 1103-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 08.12.2017 № 93-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 04.12.2018 № 84-ЗКО).

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области на 2019 – 2021 годы предусматривается за счет средств областного, федерального и местных бюджетов.

Объемы реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определены Законом Курской области от 07.12.2018 № 86-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

В целях реализации в Курской области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработаны и утверждены Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) региональные проекты «Сохранение уникальных водных объектов» (департамент экологической безопасности и природопользования Курской области) и «Чистая вода» (комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области), в связи с чем подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» и подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2021 годы дополнены расходами на реализацию региональных проектов.

В дальнейшем в рамках государственной программы будет продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на:

сохранение уникальных уголков природы Курского края;

обеспечение экологической безопасности на территории Курской области;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов;

рост к 2021 году отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов;

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов «Сохранение уникальных водных объектов» и «Чистая вода», входящих в состав национального проекта «Экология».