Оценка эффективности государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2019 год

Оценка эффективности государственной программы проведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1:

СРм = 3 / 3 = 1

Подпрограмма 2:

СРм = 3 / 3 = 1

Подпрограмма 3:

СРм = 1 / 1 = 1

Подпрограмма 4:

СРм = 2 / 2 = 1

Подпрограмма 5:

СРм = 1 / 1 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются только расходы областного бюджета.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Подпрограмма 1:

= 8041,024/8374,009 = 0,96

Подпрограмма 2:

= 83035,510/85626,378 = 0,97

Подпрограмма 3:

= 96584,772/97079,403 = 0,99

Подпрограмма 4:

= 60324,241/62056,794 = 0,97

Подпрограмма 5:

= 38458,678/38534,886 = 0,99

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств областного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Подпрограмма 1:

= 1/ 0,96 = 1,04

Подпрограмма 2:

= 1/0,97 = 1,03

Подпрограмма 3:

= 1/0,99 = 1,01

Подпрограмма 4:

= 1/ 0,97 = 1,03

Подпрограмма 5:

= 1/ 0,99 = 1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1:

= 1/1 = 1

= 20/17 = 1,18 (принимаем за 1)

= 10/4 = 2,5 (принимаем за 1)

= 10/9 = 1,11 (принимаем за 1)

= 9/9 = 1

= 9/9 = 1

=7/7 = 1

= 13/13 = 1

Подпрограмма 2:

= 29,7/29,7 = 1

= 423/423 = 1

= 32,4/26,7 = 1,21 (принимаем за 1)

= 1/1 = 1

Подпрограмма 3:

= 100/100 = 1

= 1/1 = 1

= 0,24/0,24 = 1

Подпрограмма 4:

= 7/7 = 1

= 94,5/94,5 = 1

Подпрограмма 5:

= 40,23/31,13 = 1,29 (принимаем за 1)

= 99,8/79 = 1,26 (принимаем за 1)

= 8,66/8,66 = 1

= 2/2 = 1

= 57/49 = 1,16 (принимаем за 1)

= 1/1 = 1

= 1/1 = 1

= 1/1 = 1

= 100/80 = 1,25 (принимаем за 1)

= 60/60 = 1

= 100/100 = 1

= 100/100 = 1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1:

=(1+1+1+1+1+1+1+1) / 8 = 1

Подпрограмма 2:

=(1+1+1+1) / 4 = 1

Подпрограмма 3:

=(1+1+1) / 3 = 1

Подпрограмма 4:

=(1+1) / 2 = 1

Подпрограмма 5:

=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств областного бюджета;

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма 1:

= 1× 1,04 = 1,04

Подпрограмма 2:

= 1×1,03 = 1,03

Подпрограмма 3:

= 1×1,01 = 1,01

Подпрограмма 4:

= 1× 1,03 = 1,03

Подпрограмма 5:

= 1× 1,01 = 1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

1= 9/9 = 1

2= 36,38/36,38 = 1

3= 2/2 = 1

4= 79063,000/79063,000 = 1

5= 0,150/0,090 = 1,67 (принимаем за 1)

6= 74/74 = 1

7= 65,38/74 = 0,88

8= 63,18/66,5 = 0,95

9= 64,7/60,5 = 1,07 (принимаем за 1)

10= 93,6/93,6 = 1

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

=(1+1+1+1+1+1+0,88+0,95+1+1) / 10 = 0,98

Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.  определяется по формуле:

где  - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

k1 = 8041,024/286444,225 = 0,028

k2 = 83035,510/286444,225 = 0,290

k3 = 96584,772/286444,225 = 0,337

k4 = 60324,241/286444,225 = 0,211

k5 = 38458,678/286444,225 = 0,134

=  0,5 × 0,98 + 0,5 × (1,04×0,028 + 1,03×0,290 + 1,01×0,337 + 1,03×0,211 + 1,01×0,134) = 0,49+0,5×1,02 = 0,49+0,51 = 1

Согласно методике оценки эффективности государственной программы   эффективность реализации  государственной    программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2019 год признается высокой  (значение    составляет не менее   0,90).