Приложение 4

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в 2019 году

| № | Вид акта | Основные положения | Ответствен-ный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |
| **Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»** |
| 1. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Курской области»  | Комитетэкологической безопасности и природополь-зования Курской области | 2014 – 2024 годы (по мере возникно- вения необходи-мости) | 22.08.2019№ 60-ЗКО  | В 2019 году внесено изменение в Закон Курской области от 22.11.2007 № 118-ЗКО «О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Курской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством |
| **Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»** |
| 2. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение перечней мероприятий (объектов) по капитальному ремонту гидротехнических сооружений и по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Комитетэкологической безопасности и природополь-зования Курской области | 2019 – 2024 годы (по мере возникно- вения необходи-мости) | 28.11.2019№ 1178-па | В 2019 году утвержден Перечень мероприятий (объектов) по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»** |
| 3. | Постановление Губернатора Курской области | Внесение изменений в Положение о комитете экологической безопасности и природопользования Курской области | Комитетэкологической безопасности и природополь-зования Курской области | 2014 – 2024 годы (по мере возникно- вения необходи-мости) | 09.07.2019№ 275-пг;06.09.2019 № 365-пг;27.09.2019 № 403-пг  | В 2019 году внесено 3 изменения в постановление Губернатора Курской области от 13.02.2013 № 61-пг «Об утверждении Положения о комитете экологической безопасности и природопользования Курской области» в части переименования департамента в комитет и реализации полномочий комитета |
| **Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 -2021 годы** |
| 4. | Приказ комитета жилищно-коммунально-го хозяйства и ТЭК Курской области | Внесение изменений в Порядок отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2019 – 2024 годы (по мере возникно- вения необходи-мости) | 30.12.2019№ 218  | В 2019 году внесены изменения в Порядок отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, утвержденный приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 29.12.2018 № 248, в части определения условий проведения и критериев отбора |
| 5. | Приказ комитета жилищно-коммунально-го хозяйства и ТЭК Курской области | Внесение изменений в Порядок отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2019 – 2024 годы (по мере возникно- вения необходи-мости) | 30.12.2019№ 218  | В 2019 году внесены изменения в Порядок отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой,утвержденный приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 29.12.2018 № 248, в части определения условий проведения и критериев отбора |
| **II Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы**  |
| Меры правового регулирования не предлагаются |