Приложение 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий подпрограмм

государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2020 год

| №  п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2038) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»** | | | | | | | | | |
| 1.01. | **Основное мероприятие 1.П1.**  **Приоритетный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов"** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 01.01.2020 | 23.06.2020 | Ликвидация накопленного экологического ущерба посредством утилизации (размещения, обезвреживания) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | Ликвидация накопленного экологического ущерба. |
| 1.01.1. | Мероприятие 1.П1.1  Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 01.01.2020 | 23.06.2020 | Ликвидация экологического ущерба, связанного с проблемой хранения на территории Курской области бесхозных непригодных к применению ядохимикатов и других опасных отходов | Утилизировано 15 тонн бесхозных непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов с истекшим сроком годности. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.П1.1.1**  Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 01.12.2020 | х | 23.06.2020 | х | х |
| 1.02. | **Основное мероприятие 1.02.**  **Регулирование качества окружающей среды** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; разработка проектной документации по ликвидации объектов накопленного вреда; обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Обеспечено выполнение запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышена эффективность регионального государственного экологического надзора; обеспечены конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду; разработана проектная документация по ликвидации объектов накопленного вреда; обеспечено функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения |
| 1.02.1. | Мероприятие 1.02.1.  Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Осуществлены работы по проведению измерений и анализов (включая отбор проб) выбросов, загрязняющих веществ на источниках выбросов 7-ми предприятий. Проведена экспертиза по определению морфологического состава (вида отходов) и класса опасности в 3-х местах и компонентного морфологического состава почв в 3-х местах. Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию территорий природного парка "Патриот" и «Первомайский парк». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.1.1**  Работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов осуществлены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.1.2**  Мероприятия по содержанию и обслуживанию природных парков регионального значения выполнены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
| 1.02.2. | Мероприятие 1.02.2.  Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.07.2020 | 01.01.2020 | 31.07.2020 | Обеспечение населения Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области | Подготовлен макет доклада «О состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области» в электронном виде и 31.07.2020 опубликован на официальных сайтах Администрации Курской области и комитета. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.2.1.**  Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен и опубликован в электронном виде | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.07.2020 | х | 31.07.2020 | х | х |
| 1.02.3. | Мероприятие 1.02.3.  Осуществление регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории Курской области | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение измерений, исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок в рамках геологического надзора | Проведено 22 мероприятия в рамках государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.3.1.**  Работы по проведению маркшейдерских измерений и лабораторных исследований полезных ископаемых осуществлены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
| 1.02.4. | Мероприятие 1.02.4.  Субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области на **о**рганизацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 19.05.2020 | 31.12.2020 | 19.05.2020 | 31.12.2020 | Разработка проектной документации по ликвидации объектов накопленного вреда | Разработана проектная документация по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде 6-тью муниципальными образованиями Курской области |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.4.1.**  Проектная документация по ликвидации объектов накопленного вреда разработана | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
| 1.03. | **Основное мероприятие 1.П2.**  **Приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть"** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения и охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения; сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов и обеспечение их устойчивого функционирования | Созданы особо охраняемые природные территории регионального значения и охранные зоны особо охраняемых природных территорий регионального значения; сохранены уникальные и типичные природные комплексы и объекты, и обеспечено их устойчивое функционирование |
| 1.03.1. | Мероприятие 1.П2.1.  Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий Курской области; определение границ особо охраняемых природных территорий и границ охранных зон особо охраняемых природных территорий, закрепление статуса особо охраняемых природных территорий и подготовка решений об установлении охранных зон; изготовление и установка информационных и предупреждающих аншлагов на особо охраняемых природных территориях | Проведено комплексное экологическое обследование 15-ти особо охраняемых природных территорий регионального значения. Изготовлены карты-планы зон с особыми условиями использования территорий и подготовлены описания местоположения границ для создания охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения.  Памятниками природы регионального значения объявлено 9 территорий:  1) «Лысая гора у с. Стужень»» (Мантуровский район);  2) «Парк «Патриот» (г. Курск);  3) «Первомайский парк» (г. Курск);  4) «Левобережье р. Камышенка у д. Екатериновка» (Мантуровский район);  5) «Луговая степь у хутора Пересыпь» (Обоянский район);  6) «Степная балка у деревни Андреевка» (Касторенский район);  7) «Урочище Медвежье болото» (Конышевский район);  8) «Урочище Великое» (Суджанский район);  9) «Колодный лог» (Курский район).  Выполнены работы по изготовлению информационных аншлагов и проведены работы по обеспечению функционирования на 7 особо охраняемых природных территориях.  Установлены охранные зоны памятников природы регионального значения «Озеро Малино», «Озеро Маковье», «Урочище «Петрова балка», «Урочище «Сурчины». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.1**  Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.2.**  Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.3.**  Работы по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий Курской области проведены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.4.**  Описания местоположения границ для создания охранных зон подготовлены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
| **Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»** | | | | | | | | | |
| 2.01. | **Основное мероприятие 2.01. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. |
| 2.01.1. | Мероприятие 2.01.1.  Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертиз и согласований проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 17.12.2020 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации | Разработана проектная документация капитального ремонта ГТС пруда б/н на ручье б/н у с. Долгое, МО "Клюквинский сельсовет" Курского района и ГТС на ручье б/н у с. Дурово Бобрик, МО "Вышнедеревенский сельсовет" Льговского района. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.1.1.**  Проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооружений разработана | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 17.12.2020 | х | х |
| 2.01.2. | Мероприятие 2.01.2.  Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области | Комитет строительства Курской области | х | 23.07.2020 | 31.12.2020 | 23.07.2020 | - | Разработка проектной документации по объекту "Рекомнструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь" |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | 15.09.2020 заключен государственный контракт с ООО «ЕвроГеоПроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Рекомнструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь" на сумму 4 792,829 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 15.12.2020.  В связи с тем, что при выполнении проектных работ расчетные объемы средств по сводному сметному расчету превышали объем средств, предусмотренный условиями контракта и несколько раз, вносились изменения в проектную документацию, подрядной организацией не были соблюдены сроки выполнения работ в соответствии с условиями контракта. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | В соответствии с условиями государственного контракта подрядной организации направлена претензия о размерах неустоек (штрафов, пеней), подлежащих к взысканию, на основании подписанного сторонами акта о выполнении обязательств по государственному контракту. В настоящее время проектная документация проходит проверку в государственной экспертизе. | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие 2.01.2.1.** Проектная документация по объекту "Рекомнструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь"  разработана | Комитет строительства Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | - | х | х |
| 2.01.3. | Мероприятие 2.01.3.  Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений; проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | Заключен долгосрочный контракт и проводятся работы по капитальному ремонту ГТС пруда на балке Березов Лог у с. 1-ое Поныри Поныровского района.  Работы запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.3.1.**  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.5.2.**  Авторский и технический надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений проведен | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
| 2.02. | **Основное мероприятие 2.02. Осуществление водохозяйственных мероприятий** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений; улучшение экологического состояния водных объектов; повышение водности рек | Восстановлены водные объекты до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращено негативное воздействие вод и снижен ущерб от наводнений; улучшено экологическое состояние водных объектов; повышена водность рек |
| 2.02.1. | Мероприятие 2.02.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг водных объектов | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ведение наблюдений за водными объектами, за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа, Сейм и их притоков с целью своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации | Осуществлен мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм и их притоков протяженностью 564 км.  Установлены границы зон подтопления на территории Курской области.  Разработана проектная документация «Расчистка участка русла р. Сейм на территории г. Курск и Курского района Курской области от д. Голубицкая до п. Ворошнево (15 км)» и «Расчистка участка русла руч. Нагольненский Колодезь (включая расположенный на нем пруд) от плотины водяной мельницы, расположенной у с. Красниково Пристенского района Курской области». Кроме того, проведен анализ 7 проб воды из водных объектов. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.1.** Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм и их притоков осуществлен | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.2.** Проектная документация по расчистке русел рек и ручьев разработана | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.3.** Границы зон подтопления на территории города Курска установлены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
| 2.02.2. | Мероприятие 2.02.2.  Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации | В апреле заключен долгосрочный контракт на выполнение работ по определению местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек на территории Курской области, общей протяженностью 746 км. Установлены границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области, общей протяженностью 873 км. Разработана проектная документация по объекту "Расчистка русла протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км" и начаты работы по расчистке. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.2.1.**  Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области установлены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.2.2.** Проектная документация по объекту "Расчистка русла протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км" разработана | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 01.07.2020 | Х | 01.07.2020 | х | х |
| 2.03. | **Региональный проект 2.G8.**  **«Сохранение уникальных водных объектов»** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 25.12.2020 | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Улучшение экологической обстановки и создание комфортных условий проживания для населения за счет улучшения состояния водных экосистем | Улучшается экологическая обстановка и создаются комфортные условия проживания для населения за счет улучшения состояния водных экосистем |
| 2.03.1. | Мероприятие 2.G8.1.  Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 25.12.2020 | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Проведение работ по экологической реабилитации реки Сейм | Проведены работы по экологической реабилитации реки Сейм от 597 до 578 км от устья (17 км). При проведении работ осуществлен авторский и технический надзор за выполнением работ по экологической реабилитации. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.G8.1.1.**  Экологическая реабилитация реки Сейм на участке площадью не менее 0,037 тыс. га осуществлена | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 25.12.2020 | Х | 25.12.2020 | х | х |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»** | | | | | | | | | |
| 3.01. | **Основное мероприятие 3.01. Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных  ресурсов** | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение выполнения запланированных показателей и мероприятий государственной программы | Запланированные индикаторы достигнуты. |
| 3.01.1. | Мероприятие 3.01.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Качественное оказание государственных услуг, обеспечение безопасности гидротехнического сооружения (Курское водохранилище) и сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории ООПТ «Железногорский дендрологический парк» | За счет средств областного бюджета обеспечена деятельность казенных учреждений, подведомственных комитету природных ресурсов.  Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области».  Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.1** Безопасность гпдротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.2** Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
| 3.01.2. | Мероприятие 3.01.2.  Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций комитета природных ресурсов Курской области как органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды; выполнение целей, задач и показателей государственной программы | Обеспечена деятельность и выполнение функций государственных органов.  В 2020 году внесено 3 изменения в постановление Губернатора Курской области от 13.02.2013 № 61-пг «Об утверждении Положения о комитете экологической безопасности и природопользования Курской области».  Постановлением Губернатора Курской области от 07.10.2020 № 299-пг утверждено положение о комитете природных ресурсов Курской области.  Запланированные индикаторы достигнуты. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.2.1.** Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1,2,3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.2.2.** Изменения в Положение о комитете экологической безопасности и природопользования Курской области внесены | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 07.10.2020 | х | х |
| 3.01.3. | Мероприятие 3.01.3.  Расходы на приобретение форменной одежды, знаков отличия и различия и материально-техническое обеспечение в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора | Комитет природных ресурсов Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 18.06.2020 | Обеспечение форменной одеждой, знаками отличия и различия государственных инспекторов в области охраны окружающей среды | Приобретена форменная одежда, знаки отличия и различия, осуществлено материально-техническое обеспечение. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.1.** Форменная одежда, знаки отличия и различия приобретены, материально-техническое обеспечение осуществлено | Комитет природных ресурсов Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 18.06.2020 | х | х |
|  | **Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области»** | | | | | | | | |
| 4.01. | **Основное мероприятие 4.01. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой** | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области; повышение работоспособности объектов водоснабжения | Обеспеченность питьевой водой жителей Курской области улучшена; повышена работоспособность объектов водоснабжения. |
| 4.01.1. | Мероприятие 4.01.1.  Субсидии местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реконструкция 6 объектов водоснабжения | Осуществлена реконструкция 6 объектов водоснабжения. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 4.01.1.1.** Модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой осуществлены | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
| 4.02. | **Региональный проект 4.G5.**  **«Чистая вода»** | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения | Повышается качество питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения. |
| 4.02.1. | Мероприятие 4.G5.1.  Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов централизованного водоснабжения | Реализован второй (завершающий) этап по реконструкции насосных станций водопровода. «Водопроводная насосная станция № 9» и реализован первый этап работ по реконструкции водоснабжения ул. Санаторской с. Макаровка Курчатовского района Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 4.G5.1.1.** Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения осуществлена | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
| **Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»** | | | | | | | | | |
| 5.01. | **Основное мероприятие 5.01. Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов** | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличения численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий; повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов; обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области; обеспечение реализации мероприятий подпрограммы; увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов; увеличение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов; повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | Увеличена численность охотничьих ресурсов (косуля европейская). Достигнуто повышение эффективности при охране охотничьих ресурсов на предмет бесконтрольного изъятия биологических ресурсов. Осуществлен учет выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов не отнесенных к объектам охоты и анализ собранных данных. Проведено регулирование численности животных, наносящих вред животному миру, сельскому хозяйству и населению (лисица, бобр, кабан, водоплавающая дичь, ворона серая). Определен перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания "Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Курской области", утвержденный постановлением Администрации Курской области от 07.03.2017 № 180-па. |
| 5.01.1. | Мероприятие 5.01.1.  Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий | В ходе проведенных 6316 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства по охране животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в результате чего выявлено 634 нарушений, вынесено 634 постановления о наложении штрафов на общую сумму 747,5 тыс. руб. Проведено 1 мероприятие по контролю (надзору) в отношении малого и среднего бизнеса, по ранее выданному предписанию об устранении нарушений действующего законодательства. Выдано 6704 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям на территории закрепленных охотничьих угодий и 14979 разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам на территорию общедоступных охотничьих угодий. Постановлением Губернатора Курской области от 06.07.2020 № 194-пг утверждены лимиты добычи следующего вида: барсук; постановлением Губернатора Курской области от 30.07.2020 № 233-пг утверждены лимиты добычи следующих видов: лось, косуля, олень благородный; постановлением Администрации Курской области 02.07.2020 № 650-па утверждены нормы допустимой добычи , в отношении которых не устанавливается лимит добычи следующих видов: куница лесная, бобр. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.1.1.** Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.1.2.** Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 01.08.2020 | х | 30.07.2020 | х | х |
| 5.01.2. | Мероприятие 5.01.2.  Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 16.11.2020 | Обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам | С целью сохранения и восстановления популяций редких охраняемых видов птиц, улучшения условий размножения птиц из отряда соколообразных, (пустельга, кобчик, чеглок) для редких охраняемых видов некрупных дневных хищных птиц изготовлены и установлены 8 единиц искусственных гнездовий и 4 единицы гнездовых платформ на территории Курской области в пойме р. Сейм в границах Октябрьского и Льговского муниципальных районов Курской области |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.2.3.** Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, изготовлены и установлены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 16.11.2020 | х | х |
| 5.01.3. | Мероприятие 5.01.3.  Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 17.11.2020 | Повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области | В 2020 году изготовлено и установлено 8 аншлагов (знаков индивидуального проектирования), обозначающих зимовальные ямы с металлической стойкой, перекладинами для крепления табличек и приспособлением для установки на местах для крепления в бетонируемой площадке |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.3.4.**  Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 17.11.2020 | х | х |
| 5.01.4. | Мероприятие 5.01.4.  Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации мероприятия подпрограммы | Обеспечена реализация мероприятий подпрограммы. |
| 5.01.5. | Мероприятие 5.01.5.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов, повышение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | Значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективное освоение лимитов добычи, увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов. Проведено 6316 рейдов по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Проведены учеты численности охотничьих ресурсов: - учет околоводных животных по силе поселений (бобр, ондатра), по наличию характерных мест поселения (выхухоль); - учет барсука на норах; - учет сурка в местах вероятного обитания; - учет вальдшнепа на тяге в последнюю субботу мая; - учет интенсивности пролета водоплавающей дичи (утка, гусь); - учет водоплавающей дичи в летний период перед открытием охоты (гусь, утка, лысуха) в гнездоприходных местах для определения полного и качественного состава выводка; маршрутный учет перепела по токовым участкам; - проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов (олени, косуля европейская, кабан, лось, все пушные животные). Проведены биотехнические мероприятия:  -заготовлено сена – 3.05 т.,  -зерновых (кукурузы, ячменя, пшеницы) - 99,01 т., соли - 3,32 т., сооружено: кормушек, подкормочных площадок - 6 шт., солонцов - 111 шт.; истреблено: 7 волков. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.5.**  Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.6.**  Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 01.07.2020 | х | 01.07.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.7.** Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.5.8.**  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |
| 5.01.6. | Мероприятие 5.01.6.  Осуществление территориального охотустройства | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | - | Описание границ охотничьих угодий Курской области для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений. Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов. | В 2020 году было запланировано внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов на сумму 500,000 тыс. руб. Данное мероприятие отражено в Законе Курской области «Об областном бюджете Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», но в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 24.12.2020 № 849-ра «О перераспределении средств» бюджетные ассигнования были перераспределены на другое мероприятие. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Распоряжением Администрации Курской области от 24.12.2020 № 849-ра «О перераспределении средств» бюджетные ассигнования были перераспределены на другое мероприятие. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие**  **программы 5.01.6.9.**  Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | - | х | х |
| 5.01.7. | Мероприятие 5.01.7.  Выдача и аннулирование охотничьих билетов | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 18.08.2020 | Выдача и аннулирование охотничьих билетов | В 2020 году было приобретено 520 шт. бланков охотничьих билетов. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.7.10**  Бланки заявлений для выдачи и аннулирования охотничьих билетов, бланки охотничьих билетов приобретены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2020 | х | 18.08.2020 | х | х |
| 5.01.8. | Мероприятие 5.01.8.  Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Развитие, техническое сопровождение и обслуживание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | Обеспечено функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.8.11**  Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | х | х |
| 5.01.9. | Мероприятие 5.01.9.  Проведение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2020 | 15.06.2020 | 01.01.2020 | 08.06.2020 | Проведение экологической экспертизы | Проведена государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие**  **программы 5.01.9.12.**  Государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области, проведена | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 15.06.2020 | X | 08.06.2020 | х | х |
| 5.01.10. | Мероприятие 5.01.10.  Обеспечение деятельности, развитие и техническое сопровождение ведомственных информационных ресурсов с целью предоставления государственных услуг в области охраны и использования объектов животного мира | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 11.09.2020 | 31.12.2020 | 11.09.2020 | - | Доработка ведомственной информационной системы "Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца" | В 2020 году быао запланирована доработка ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» на сумму 440,000 тыс. руб. Данное мероприятие отражено в Законе Курской области» «Об областном бюджете Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», но в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 24.12.2020 № 849-ра «О перераспределении средств» бюджетные ассигнования были перераспределены на другое мероприятие. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Распоряжением Администрации Курской области от 24.12.2020 № 849-ра «О перераспределении средств» бюджетные ассигнования были перераспределены на другое мероприятие. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие**  **программы 5.01.10.13.**  Доработка ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» проведена | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2020 | X | - | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 – включено в план реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»