Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 год - отчет | 2021 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Курской области«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» |
| 1. | Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения | единиц | 9 | 10 | 10 |  |
| 4. | Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов | тонн | 15 | 267 | 267 |  |
| 5. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетвори-тельным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | штук | - | 2 | 2 |  |
| 9. | Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения | процен-тов | 0,205 | 0,207 | 0,33 |  |
| 10. | Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности | процен-тов | 75,5 | 77,0 | 77,0(оценка) |  |
| 11. | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов | процен-тов |  |  |  |  |
|  | Лось | процен-тов | 76 | 76 | 76,8 |  |
|  | Косули | процен-тов | 70 | 68,2 | 69 |
|  | Олень благородный | процен-тов | 65 | 62,2 | 64 |  |
| 12. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процен-тов | 93,7 | 96,5 | 96,5 |  |
| 13. | Качество окружающей среды | процен-тов | - | 100 | 100(оценка) |  |
| [Подпрограмма 1](#Par988) «Экология и природные ресурсы Курской области» |
| 1.6. | Макет доклада о состоянии окружающей среды на территории Курской области за отчетный год в электронном виде | штук | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.7. | Количество мероприятий регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами, осуществленных с лабораторно-аналитическим сопровождением | единиц | 20 | 25 | 25 |  |
| 1.8. | Количество мероприятий регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории Курской области | единиц | 22 | 26 | 26 |  |
| Приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть» |
| 1.9. | Количество проведенных комплексных экологических обследований территорий Курской области | штук | 15 | 10 | 12 |  |
| 1.10. | Количество карт (планов) зон с особыми условиями использования территорий | штук | 13 | 10 | 13 |  |
| 1.11. | Количество оформленных паспортов памятников природы территорий Курской области | штук | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.12. | Количество особо охраняемых природных территорий, на которых проведены работы по обеспечению функционирования | единиц | 7 | 8 | 8 |  |
| 1.13. | Количество подготовленных описаний местоположения границ для создания охранных зон | штук | 9 | 8 | 10 |  |
| Региональный проект «Чистая страна» |
| 1.14. | Количество разработанных проектов работ по ликвидации накопленного вреда | единиц | 6 | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса в Курской области» |
| 2.9. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетвори-тельным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процен-тов | 28 | 29,7 | 29,7 |  |
| 2.11. | Протяженность водных объектов, за которыми осуществляется наблюдение | км | 564 | 564 | 564 |  |
| 2.13. | Протяженность водных объектов, на которых выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации | км | - | 1 | 1,2 |  |
| 2.16. | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | процен-тов | 51,0 | 59,71 | 59,71 |  |
| 2.17. | Количество разработанных проектов по расчистке русел рек и ручьев | единиц | 3 | 4 | 4 |  |
| 2.19. | Степень выполнения работ по мероприятиям | процен-тов | 15,3 | 100 | 100 |  |
| 2.191. | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в проведении противопаводковых мероприятий | процен-тов | - | 4,09 | 4,09 |  |
| Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» |
| 2.20. | Площадь восстановленных водных объектов | тыс. га | 0,0374 | 0,0374 | 0,0374 |  |
| 2.21. | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов | млн. человек | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |
| [Подпрограмма 3](#Par2133) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» |
| 3.1. | Выполнение целевых индикаторов и показателей государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | процен-тов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3. | Гидротехническое сооружение, находящееся в собственности Курской области, безопасность которого обеспечивает областное казенное учреждение «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» (Курское водохранилище) | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4.  | Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, охваченная мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов  | га | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
| Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области»  |
| 4.3. | Количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения | штук | 6 | 12 | 10 | 1. При реконструкции объекта «Водоснабжение пос. Соколовка Советского района Курской области. Реконструкция» в ходе производства работ по бурению скважины на глубине 145 м, произошёл обрыв бурового снаряда. Скважина является разведочно-эксплуатационной и при ее разведке произошла нестыковка горизонтов. На указанной глубине была обнаружена твердая порода вместо суглинка как по геолого-техническому разрезу. Данная ситуация привела к увеличению срока бурения скважины.2. В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 16.12.2021 № 1368-па объект «Реконструкция сети водоснабжения в с. Большое Жирово Фатежского района Курской области» исключен из распределения субсидий. |
| Региональный проект «Чистая вода» |
| 4.4. | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процен-тов | 94,9 | 99 | 99 |  |
| 4.5. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами (нарастающим итогом) | единиц | 1 | - | - |  |
| 4.6. | Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций | единиц | - | 1 | - | На основании письма комитета городского хозяйства города Курска от 04**.**02.2022 № 05.1-04/645 объект «Строительство водозабора «Подлесный» планировался к вводу в эксплуатацию в декабре 2021 года, однако в связи с перераспределением средств на неотложные работы по организации водоснабжения других объектов на территории г. Курска, объект не был введен в эксплуатацию в запланированные сроки. |
| 4.7. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (нарастающим итогом) | штук | - | 1 | 2 |  |
| Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»  |
| 5.4. | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Курской области | процен-тов | 40,27 | 37 | 38,84 |  |
| 5.7. | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | процен-тов | 100 | 82 | 98 |  |
| 5.8. | Продуктивность охотничьих угодий в Курской области | рублей/ гектар | 7,65 | 8,15 | 8,15 |  |
| 5.9. | Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья | человек/ район | 2 | 2 | 2 |  |
| 5.10. | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Курской области | процен-тов | 56 | 51,0 | 52,0 |  |
| 5.11. | Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 5.12. | Соответствие изданного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории субъекта Российской Федерации законодательству Российской Федерации | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 5.13. | Представление сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 5.14. | Доля дел, по которым привлечены к ответственности лица за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов), в общем количестве возбужденных дел об административных правонарушениях за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов) | процен-тов | 100 | 84 | 100 |  |
| 5.15. | Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на территории Курской области | процен-тов | 62 | 64 | 64 |  |
| 5.16. | Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | процен-тов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.17. | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | процен-тов | 100 | 100 | 100 |  |