Приложение 1а

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в разрезе муниципальных образований Курской области за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Наименование муниципальных образований | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» |
| Количество разработанных проектов работ по ликвидации накопленного вреда, единиц |
|  | По подпрограмме |  | Городские округа и городские поселения – всего, в том числе: | 6 | - | - |  |
| 1. | Количество разработанных проектов работ по ликвидации накопленного вреда | единиц | Город Щигры | 1 | - | - |  |
| 2. | -/- | -/- | Город Рыльск Рыльского района | 1 | - | - |  |
| 3. | -/- | -/- | Город Обоянь Обоянского района | 1 | - | - |  |
| 4. | -/- | -/- | Город Курчатов | 1 | - | - |  |
| 5. | -/- | -/- | Город Льгов | 1 | - | - |  |
| 6. | -/- | -/- | Город Железногорск | 1 | - | - |  |
| Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» |
| Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов |
|  | По подпрограмме |  | Городские округа, городские поселения, муниципальные районы – всего, в том числе: | 93,7 | 96,5 | 96,5 |  |
| 1. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | Муниципальное образование «Город Курск»; муниципальное образование «Курчатовский район»; муниципальное образование «Фатежский район» | 93,7 | 96,5 | 96,5 |  |
| Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов |
|  | По подпрограмме |  | Городские округа и городские поселения – всего, в том числе: | 94,9 | 99 | 99 |  |
| 1. | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов | процентов | Муниципальное образование «Город Курск» | 94,9 | 99 | 99 |  |
| Количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения, штук |
|  | По подпрограмме |  | Муниципальные районы – всего, в том числе: | 6 | 12 | 10 |  |
| 1. | Количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения | штук | Глушковский муниципальный район | 1 | - | - |  |
| 2. | -/- | -/- | Солнцевский муниципальный район | 1 | - | - |  |
| 3. | -/- | -/- | Щигровский муниципальный район | 1 | - | - |  |
| 4. | -/- | -/- | Поселок Горшечное Горшеченский муниципальный район | 1 | - | - |  |
| 5. | -/- | -/- | Поселок Золотухино Золотухинский муниципальный район | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | -/- | -/- | Конышевский муниципальный район | 1 | 2 | 2 |  |
| 7. | -/- | -/- | Горшеченский муниципальный район | - | 2 | 2 |  |
| 8. | -/- | -/- | Мантуровский муниципальный район | - | 1 | 1 |  |
| 9. | -/- | -/- | Медвенский муниципальный район | - | 1 | 1 |  |
| 10. | -/- | -/- | Поселок Медвенка Медвенский муниципальный район | - | 1 | 1 |  |
| 11. | -/- | -/- | Пристенский муниципальный район | - | 2 | 2 |  |
| 12. | -/- | -/- | Советский муниципальный район | - | 1 | - | При реконструкции объекта «Водоснабжение пос. Соколовка Советского района Курской области. Реконструкция» в ходе производства работ по бурению скважины на глубине 145 м, произошел обрыв бурового снаряда. Скважина является разведочно-эксплуатационной и при ее разведке произошла нестыковка горизонтов. На указанной глубине была обнаружена твердая порода вместо суглинка как по геолого-техническому разрезу. Данная ситуация привела к увеличению срока бурения скважины. |
| 13. | -/- | -/- | Фатежский муниципальный район | - | 1 | - | В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 16.12.2021 № 1368-па объект «Реконструкция сети водоснабжения в с. Большое Жирово Фатежского района Курской области» исключен из распределения субсидий. |
| Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами (нарастающим итогом), единиц |
|  | По подпрограмме |  | Городские округа, городские поселения, муниципальные районы – всего, в том числе: | 1 | - | - |  |
|  | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами (нарастающим итогом) | единиц | Муниципальное образование «Город Курск» | 1 | - | - |  |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (нарастающим итогом), штук |
|  | По подпрограмме |  | Городские округа, городские поселения, муниципальные районы – всего, в том числе: | - | 1 | 2 |  |
| 1. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (нарастающим итогом) | штук | Муниципальное образование «Курчатовский район» | - | 1 | 1 |  |
| 2. | -/- | -/- | Муниципальное образование «Фатежский район» | - | - | 1 | В целях обеспечения максимального кассового исполнения мероприятий федерального проекта «Чистая вода» на территории Курской области, с Минстроем России был проработан вопрос о возможности включения в план реализации регионального проекта в 2021 году объекта по реконструкции сетей водоснабжения в с. Большое Жирово Фатежского района Курской области. Постановлением Администрации Курской области от 17.12.2021 № 1395-па объект был включен в распределение субсидий. |