|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением АдминистрацииКурской области от 28.03.2019 № 137 -ра  |  |

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области**

**«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды**

 **в Курской области» на текущий финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

| №п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»** | **Департамент экологической безопасности и природопользова- ния Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Контрольное событиепрограммы 1.П1.Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 01.12 |  |  |  | 01.12 |  |  |  | 01.12 |
| 1.2. | Контрольное событиепрограммы 1.2.Работы по проведению измерений и анализов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществлены  | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.3. | Контрольное событиепрограммы 1.3.Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен и опубликован в электронном виде | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  | 31.07 |  |  |  | 31.07 |  |  |  | 31.07 |  |
| 1.4. | Контрольное событиепрограммы 1.П2.1.Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.5. | Контрольное событиепрограммы 1.П2.2.Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.6. | Контрольное событиепрограммы 1.П2.3.Работы по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий Курской области проведены | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.7.  | Контрольное событие программы 1.П2.4. Изменения в Закон Курской области от 22 ноября 2007 г. № 118-ЗКО «О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Курской области» внесены  | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2****«Развитие водохозяйственно-го комплекса Курской области»** | **Департамент экологической безопасности и природопользова- ния Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Контрольное событие программы 2.1.Проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооруженийразработана | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.2. | Контрольное событиепрограммы 2.2.Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3.Авторский и технический надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений проведен  | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.4. | Контрольное событиепрограммы 2.4.Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм и их притоков осуществлен | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.5. | Контрольное событие программы 2.5.Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области установлены | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.6.  | Контрольное событие программы 2.G8.Экологическая реабилитация реки Сейм на участке площадью не менее 0,0374 тыс. га осуществлена | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма 3****«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»** | **Департамент экологической безопасности и природопользова- ния Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Контрольное событиепрограммы 3.1.Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области»  | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.2. | Контрольное событиепрограммы 3.2.Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.3. | Контрольное событиепрограммы 3.3.Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1, 2, 3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.4. | Контрольное событие программы 3.4.Изменения в Положение о департаменте экологической безопасности и природопользова-ния Курской области внесены | Департамент экологической безопасности и природопользова-ния Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 4. | **Подпрограмма 4****«Экология и чистая вода в Курской области»** **на 2014-2021 годы** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1. | Контрольное событиепрограммы 4.G5.Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения осуществлена | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5. | **Подпрограмма 5****«Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»** | **Комитет лесного хозяйства Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1. | Контрольное событиепрограммы 5.1.Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.2. | Контрольное событие программы 5.2.Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  |
| 5.3. | Контрольное событиепрограммы 5.3.Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, изготовлены и установлены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.4. | Контрольное событиепрограммы 5.4.Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.5. | Контрольное событиепрограммы 5.5.Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.6. | Контрольное событиепрограммы 5.6.Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  | 01.07 |  |  |  | 01.07 |  |  |  | 01.07 |  |
| 5.7. | Контрольное событиепрограммы 5.7.Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.8. | Контрольное событиепрограммы 5.8.Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.9. | Контрольное событиепрограммы 5.9.Подготовка графического и текстового описания границ охотничьих угодий Курской области для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости завершена | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Контрольное событие программы 5.10.Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено | Комитет лесного хозяйстваКурской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.11. | Контрольное событие программы 5.11.Бланки заявлений для выдачи и аннулирования охотничьих билетов, бланки охотничьих билетов приобретены | Комитет лесного хозяйстваКурской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.12. | Контрольное событие программы 5.12.Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено | Комитет лесного хозяйстваКурской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.13. | Контрольное событие программы 5.13.Государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области, проведена | Комитет лесного хозяйстваКурской области |  | 15.06 |  |  |  | 15.06 |  |  |  | 15.06 |  |  |